| Expert Request Form |  | Request number: (Allocated by the Czech Development Agency) |
| --- | --- | --- |
| Title: “Izgradnja sistema daljinskog grijanja u Maglaju “ |  |  |
| Expected field of expertise: Energetska efikasnost / Ekologija |  |  |
| Partner country: Bosnia and Herzegovina |  | Region/town/locality: Maglaj-Canton Zenica Doboj-Federation of Bosnia and Herzegovina |
| Expected Start and End Dates: From juli 2017 Until decembar 2018 |  | Total amount of days in the field: 500 |
| Expected Czech ODA financial contribution (EUR): 2.000.000,00 | Estimated co-financing from the partner institution (financial contribution in EUR/ in kind in detail) 200.000,00 |  |
| Applicant / Partner Institution: Name, type, mail and web address of partner institution; name and position of responsible manager/contact person, phone, fax, e-mail. - Municipality of Maglaj – LOCAL COORDINATOR Općina Maglaj - local governance - Viteška 4, 74 250 Maglaj, Bosnia and Herzegovina - http://www.maglaj.ba, e-mail: opcina@maglaj.ba - Beslagic Nermin – Department for Local Development, Business and Entrepreneurship - tel: +387 32 609 550, fax: +387 32 609 551 |  |  |
| Context and rationale |  |  |
| Context: Problem analysis. Please explain current situation and why the expert is requested (what is his/her added value). Općina Maglaj je geografsko, klimatsko, prirodno i ekonomsko područje, koje je smješteno oko rijeke Bosne. Teritorijalno i administrativno je sastavni dio Zeničko-dobojskog kantona. Prema površini od 288 km2i 25.000 stanovnika spada u prosječne općine Zeničko-dobojskog kantona i Federacije Bosne i Hercegovine. Općina je povezana s ostatkom zemlje magistralnim putem M-17 koji povezuje sjever i jug Bosne i Hercegovine, kao i željezničkom prugom Ploče – Bosanski Šamac. Maglaj se nalazi u trouglu Beograd-Zagreb-Sarajevo i udaljen je 125 km od Sarajeva, 280 km od Zagreba i 290 km od Beograda. S obzirom na dotrajalost i ratna dešavanja, u gradu Maglaju trenutno ne postoji funkcionalan toplifikacioni sistem gradskog grijanja te je grijanje objekata zasnovano na individualnoj osnovi, uključujući javne objekte, individualne kuće i jedinice kolektivnog stanovanja (gdje se svaki stan posebno snabdijeva toplotnom energijom). U domaćinstvima se za grijanje uglavnom koristi drvna biomasa koja se nabavlja lokalno, dijelom ugalj, dok u javnim objektima za istu svrhu prevladava korištenje peleta-bio mase, lož ulja, i uglja. Općina Maglaj je izradila Studiju izvodljivosti sistema centralnog grijanja na biomasu za općinu kako bi se procijenila izvodivost pružanja usluga sistema centralnog grijanja na biomasu (stanovnici, poslovni korisnici i općinske zgrade) te je analizirano slijedeće: - Analiza postojećeg sistema grijanja, - Određivanje potencijala biomase, - Isporuka konceptualnog tehničkog rješenja za sistem grijanja na biomasu, - Provođenje ankete spremnosti plaćanja, - Provođenje sveobuhvatne finansijske analize. Studija sugerira institucionalna, finansijska i strukturalna poboljšanja za budući sistem centralnog grijanja na biomasu u gradu Maglaju, a u cilju smanjenja onečišćenja zraka i emisija stakleničkih gasova. Trenutni sistem grijanja Prosječna godišnja potrošnja goriva po domaćinstvu u Maglaju, na osnovu nasumičnih intervjua s lokalnim stanovništvom, je 10 m3 drvne biomase, što košta 650 KM godišnje za stan od 68 m2. Stoga, za period od šest mjeseci, domaćinstvo plaća 125 KM mjesečno, odnosno 1,84 KM/m2 sa specifičnom potrošnjom od oko 120 kWh/m2. Prema studiji toplifikacije grada Maglaja, uži dio grada je do 1992. godine imao riješeno grijanje iz dvije kotlovnice koje su za gorivo koristile mazut a svaka kotlovnica je imala instaliranu snagu od po 7MW. Danas su kotlovnice neupotrebljive zbog dugog vremena nekorištenja, stajanja i zastarjelosti tehnologije. Ovaj kapacitet je biti osnova za projektovanje prve faze grijanja i u ovoj studiji. Za određivanja toplotnog konzuma uzeti su sljedeći parametri specifične potrebne topline po kvadratu grijanog prostora: Javna ustanova - 95 W/m2, Poslovno-stambena zgrada - 90 W/m2, Stambena zgrada - 80 W/m2, Individualna kuća - 110 W/m2, Planirana nova izolovana zgrada - 70 W/m2. Grijanje općine Maglaj predstavlja jednan od najznačajnijih preduslova za život, rad i odmor građana, i ovim projektom se predviđa izgradnja kotlovnice/toplane, snage 7 MW i izgradnja primarnog vrelovoda. Projekat predviđa izradu glavnog projekta shodno konačno usvojenoj varijanti postrojenja, puštanje u rad nove, energetski efikasne rasvjete koja pored stvaranja uslova za normalan rad, život i odmor građana općine Maglaj, obezbjeđuje Realizacija projekta polučit će pozitivne rezultate na globalnom planu, jer će značajno utjecati na smanjenje zagađenja i emisija u atmosferu, što je međunarodna obaveza BiH. Saradnja sa budućim donatorom bi se ogledala kroz eventualni prijenos know-how i dobre prakse u izgradnji i održavanju ovakvih sistema, odnosno izradu projekta sanacije i isporuku opreme dok bi izvođača radova bile lokalne kompanije, a sve u cilju sinergijskog učinka i podrške ugroženoj lokalnoj ekonomiji. Općina Maglaj je već uspostavila saradnju sa Češkom firmom Eveco – Brno koji ima respektabilno iskustvo u ovoj oblasti. Na osnovu sačinjenih analiza, procjenjena vrijednost investicije je 2.200.000,00 €. Glavne aktivnosti su: - Izrada projektno-tehničke i tenderske dokumentacije dokumentacije - izbor izvođača radova - nabavka opreme - izvođenje radova i puštanje u rad, novog, energetski efikasnog sistema daljinskog grijanja općine Maglaj Zaključak: U cilju stvaranja uslova za život, rad i odmor građana općine Maglaj, izgradnja sistema daljinskog grijanja jeste jedan od najvećih prioriteta koji pored svoje primarne zadaće ostvaruje čitav niz drugih benefita energetske efikasnosti, doprinosa smanjenju emisije u atmosferu, ekološki prihvatljivog koncepta bez narušavanja postojećeg okruženja. |  |  |
| Expected outputs and outcomes: Please, explain, what is expected from the expert in detail (elaboration of analysis, seminar, forum, etc. ) and when and how those outcomes will be used. Očekivani rezultati su: - Smanjenje emisije štetnih plinova u atmosferu i korištenja fosilnih goriva - Uspostava efikasne funkcije centralnog grijanja za 6.000 stanovnika općine Maglaj - Angažovanje lokalnih kompanija u dijelu izvođenja radova te očuvanje radnih mjesta |  |  |
| Role of the applicant/partner organisation and roles of other key partners: Please describe briefly the roles and responsibilities of key project stakeholders and their relation towards the expert (towards his/her work). Partneri na projektu: Donator – Czesh Republic Devolopment Cooperation, prijenos know-how i isporuka opreme Općina Maglaj, sufinasiranje dijela radova, priprema dozvola i saglasnosti, rješavanje imovinskih pitanja i dr. Federacija BiH - sufinasiranje |  |  |
| Complementarity: Analysis of other relevant development interventions executed by the government (or) in co-operation with other donors, complementarity of the requested intervention with activities carried out so far. Općina Maglaj je navedeni projekat aplicirala u bazu domaćih državnih institucija međutim isto do sada nije podržano. Takođe je isto aplicirano kod prisutnih međunarodnih organizacija (UNDP, GIZ i dr.) međutim trenutno su dostupne intervencije manjih obima. |  |  |
| Date and Signature: Place, date, name of authorised person within applicant institution and his/her signature, stamp. Maglaj, 28.02.2017. godine Mirsad Mahmutagić Mayor of Maglaj |  |  |