| Expert Request Form |  | Request number: (Allocated by the Czech Development Agency) |
| --- | --- | --- |
| Title: “Sanacija i rekonstrukcija uništene ulične rasvjete u Maglaju “ |  |  |
| Expected field of expertise: Energetska efikasnost |  |  |
| Partner country: Bosnia and Herzegovina |  | Region/town/locality: Maglaj-Canton Zenica Doboj-Federation of Bosnia and Herzegovina |
| Expected Start and End Dates: From juli 2017 Until decembar 2018 |  | Total amount of days in the field: 500 |
| Expected Czech ODA financial contribution (EUR): 400.000,00 | Estimated co-financing from the partner institution (financial contribution in EUR/ in kind in detail) 60.000,00 |  |
| Applicant / Partner Institution: Name, type, mail and web address of partner institution; name and position of responsible manager/contact person, phone, fax, e-mail. - Municipality of Maglaj – LOCAL COORDINATOR Općina Maglaj - local governance - Viteška 4, 74 250 Maglaj, Bosnia and Herzegovina - http://www.maglaj.ba, e-mail: opcina@maglaj.ba - Beslagic Nermin – Department for Local Development, Business and Entrepreneurship - tel: +387 32 609 550, fax: +387 32 609 551 |  |  |
| Context and rationale |  |  |
| Context: Problem analysis. Please explain current situation and why the expert is requested (what is his/her added value). U cilju sanacije ulične rasvjete na području općine Maglaj kao jednog od najznačajnijih preduslova za život, rad i odmor građana, ovim projektom se predviđa sanacija i rekonstrukcija najprioritetnijeg dijela ulične rasvjete, obnovom poplavama uništene javne rasvjete i rekonstrukcijom sa novom energetski efikasnom rasvjetom. S obzirom na katastrofalne razmjere šteta usljed elementarne nepogode - majskih poplava u kojima su poplave i klizišta uništili stambene i poslovne objekte, poljoprivredne površine, stambeni fond, poslovnu i komunalnu infrastrukturu i mnoga druga materijalna dobra, život u gradu je gotovo paralizovan. 8000 stanovnika je napustilo svoje domove dok je gotovo 2000 radnih mjesta bilo upitno i sačuvano uz napor općine, poduzetnika i međunarodnih organizacija. Jedan od značajnih segmenata infrastrukture u općini Maglaj predstavlja i ulična rasvjeta koja je doživjela sveukupan potop i s obzirom na veliki broj uništenih svjetiljki i potrebu zamjene dominantnog dijela opreme, pored sanacije nužno je izvršiti i rekonstrukciju istih s obzirom na zastarjelost sistema i njegovu energetsku neefikasnost sa rješenjima modernizacije prema važećim standardima. U tom pravcu, Općina Maglaj je izvršila analizu stanja u cilju opredjeljenja koncepta sanacije i pripreme projekta integralnog rješavanja „Sanacija i rekonstrukcija uništene ulične rasvjete u Maglaju “ koji bi se aplicirao prema donatorima ( u prilogu ). Imajući na umu ograničena finansijska sredstva, a s obzirom na prioritet ove sanacije, Općina Maglaj se opredjelila za etapni pristup kroz Obnovu i rekonstrukciju ulične rasvjete u Maglaju prema najprioritetnijim trafo područjima i njihovim obuhvatom vodeći računa gdje su primarni korisnici ulične rasvjete učenici osnovne škole, djeca dječijeg vrtića, mladi korisnici sportskih igrališta i rekreativci, kao i veliki broj građana ovog kraja odnosno indirektno svi stanovnici općine Maglaj. Integralni Projekat predviđa izradu glavnog projekta shodno konačno usvojenoj varijanti rekonstrukcije, demontažu postojećih preostalih svjetiljki, polaganje kablova, izgradnju temelja, montažu stubova ulične rasvjete, montažu novih svjetiljki, instalaciju upravljačkih modula za regulaciju rada i puštanje u rad nove, energetski efikasne rasvjete koja pored stvaranja uslova za normalan rad, život i odmor građana općine Maglaj, obezbjeđuje uštedu u potrošnji električne energije od 70 %. Saradnja sa budućim donatorom bi se ogledala kroz eventualni prijenos know-how i dobre prakse u izgradnji i održavanju ovakvih sistema, odnosno izradu projekta sanacije i isporuku opreme dok bi izvođača radova bile lokalne kompanije, a sve u cilju sinergijskog učinka i podrške ugroženoj lokalnoj ekonomiji. Na osnovu sačinjenih analiza, procjenjena vrijednost investicije je 400.000,00 €. Glavne aktivnosti su: - Izrada projektno-tehničke i tenderske dokumentacije dokumentacije - izbor izvođača radova - nabavka opreme - izvođenje radova i puštanje u rad, nove, energetski efikasne ulične rasvjete u općini Maglaj Zaključak: U cilju stvaranja uslova za život, rad i odmor građana općine Maglaj, obnova i rekonstrukcija ulične rasvjete jeste jedan od najvećih prioriteta koji pored svoje primarne zadaće ostvaruje čitav niz drugih benefita energetske efikasnosti, doprinosa smanjenju emisije u atmosferu, ekološki prihvatljivog koncepta bez narušavanja postojećeg okruženja i posebno vrijedne finansijske uštede od 70% u potrošnji električne energije u budžetu Općine Maglaj. |  |  |
| Expected outputs and outcomes: Please, explain, what is expected from the expert in detail (elaboration of analysis, seminar, forum, etc. ) and when and how those outcomes will be used. Očekivani rezultati su: Smanjenje potrošnje električne energije za 70% što finasijski predstavlja cca 50.000 € godišnje. Uspostava funkcije kvalitetne javne rasvjete za 25.000 stanovnika općine Maglaj Angažovanje lokalnih kompanija u dijelu izvođenja radova te očuvanje radnih mjesta |  |  |
| Role of the applicant/partner organisation and roles of other key partners: Please describe briefly the roles and responsibilities of key project stakeholders and their relation towards the expert (towards his/her work). Partneri na projektu: Donator – Czesh Republic Devolopment Cooperation, prijenos know-how i isporuka opreme Općina Maglaj, sufinasiranje dijela radova, priprema dozvola i saglasnosti, rješavanje imovinskih pitanja i dr. |  |  |
| Complementarity: Analysis of other relevant development interventions executed by the government (or) in co-operation with other donors, complementarity of the requested intervention with activities carried out so far. Općina Maglaj je navedeni projekat aplicirala u bazu domaćih državnih institucija međutim isto do sada nije podržano. Takođe je isto aplicirano kod prisutnih međunarodnih organizacija (UNDP, GIZ i dr.) međutim trenutno su dostupne intervencije manjih obima. |  |  |
| Date and Signature: Place, date, name of authorised person within applicant institution and his/her signature, stamp. Maglaj, 28.02.2017. godine Mirsad Mahmutagić Mayor of Maglaj |  |  |